Приложение 1

К приказу от 20.04.2020 № 152-ОД

План мероприятий по подготовке образовательных учреждений

Камышловского городского округа к 2020/2021 учебному году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Нормативно-правовое обеспечение |
|  | Разработка и согласование планов мероприятий по подготовке образовательных учреждений к 2020/2021 учебному году | в срок до 07.05.2020 года | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа (далее – Комитет по ОКС и ДМ администрации Камышловского городского округа), МКУ «ЦОДГСО», Руководители образовательных учреждений |
|  | Оформление проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ | В течении года | Руководители образовательных учреждений |
|  | Подготовка проекта постановления главы Камышловского городского округа «О работе комиссии по приемке образовательных учреждений к 2020/2021 учебному году | Апрель-май 2020 года | МКУ «ЦОДГСО» |
|  | Формирование реестра и сводного графика проведения оценки готовности принимаемых к 2020/2021 учебному году представление указанного реестра в надзорные органы | май 2020 года | МКУ «ЦОДГСО» |
|  | Информационно - методическое обеспечение |
|  | Совещание с руководителями образовательных учреждений по вопросу «О подготовке ОУ к новому учебному году» с привлечением представителей надзорной деятельности | май 2020 года | Комитет по ОКС и ДМ администрации Камышловского городского округа |
|  | Предоставление информации о принятых мерах и ходе устранения нарушений и предписаний | Май 2020 года | Руководители образовательных учреждений |
|  | Сбор и обобщение информации по предписаниям надзорных органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора | май 2020 года | МКУ «ЦОДГСО» |
|  | Сбор и обобщение информации о готовности образовательных учреждений к 2020/2021 учебному году | май - август 2020 года | МКУ «ЦОДГСО» Руководители образовательных учреждений |
|  | Предоставление информации в СМИ «О ходе подготовки ОУ к новому учебному году» | ежемесячно | МКУ «ЦОДГСО» Руководители образовательных учреждений |
|  | Предоставление еженедельной информации в МО и МП СО «О готовности ОУ к 2020/2021 учебному году» | июнь-август 2020 года | Комитет по ОКС и ДМ администрации Камышловского городского округа Руководители образовательных учреждений |
|  | Организационно-содержательная деятельность |
|  | Создание муниципальной комиссии для проведения и утверждение графика проведения приёмки образовательных учреждений, согласование с надзорными органами | май 2020 года | Комитет по ОКС и ДМ администрации Камышловского городского округа |
|  | Организация и проведение комплексных проверок зданий и сооружений по состоянию безопасности образовательных учреждений | май 2020 года | Руководители образовательных учреждений |
|  | Организация и проведение аккарицидной обработки территорий образовательных учреждений | май 2020 года | Руководители образовательных учреждений |
|  | Организация и проведение котировок, аукционов, конкурсов на проведение ремонтов в образовательных учреждениях | в течении года | Руководители образовательных учреждений |
|  | Привлечение внебюджетных средств для максимального устранения предписаний, выявленных надзорными органами | в течении года | Руководители образовательных учреждений |
|  | Организация и проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности (установки дополнительных камер видеонаблюдения, частичный ремонт ограждений, организация пропускного режима) | в течении года | Руководители образовательных учреждений |
|  | Организация и проведение мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия образовательного учреждения (установка фильтров доочистки питьевой воды с ультрафиолетовыми (УФ) облучателями проточного типа) | в течении года | Руководители образовательных учреждений |
|  | Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательного учреждения | в течении года | Руководители образовательных учреждений |
|  | Планирование выполнения ремонтных работ в образовательных учреждениях (контроль работы приборов учета, тепла, воды, электроэнергии) | в течении года | Служба технического обслуживания и ремонта МКУ Центр обеспечения деятельности городской системы образования Камышловского городского округа |
|  | Организация и проведение ревизии систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения | май 2020 года | Руководители образовательных учреждений |
|  | Планирование выполнения сезонных ремонтных работ в образовательных учреждениях (опрессовка и промывка систем отопления; контроль работы приборов учета, тепла, воды, электроэнергии) | май, сентябрь 2020 года | Служба технического обслуживания и ремонта МКУ Центр обеспечения деятельности городской системы образования Камышловского городского округа Руководители образовательных учреждений |
|  | Выполнение мероприятий по программе электросбережения | В течении года | Руководители образовательных учреждений |
|  | Организация приемки образовательных учреждений | по отдельному графику | Комитет по ОКС и ДМ администрации Камышловского городского округа Руководители образовательных учреждений |
|  | Размещение на сайтах образовательных учреждений актов о готовности к 2020/2021 учебному году | не позднее 7 дней после приемки | Руководители образовательных учреждений |
|  | Подготовка докладов о готовности образовательных учреждений к 2020/2021 учебному году | июль-август 2020 года | МКУ Центр обеспечения деятельности городской системы образования Камышловского городского округа |

Приложение 2

К приказу от 20.04.2020 № 152-ОД

Информация о ходе выполнения плана мероприятий

по подготовке к  2020/2021 учебному году

по состоянию на_______________

___________________________________________________________

наименование ОУ

| Плановые мероприятия по подготовке образовательных учреждений к 2020/2021 учебному году | Сумма финансирования 2020 года (в тыс. руб,) | Перспективное планирование (проблемные вопросы) |
| --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет | Вне бюджет |  |
| Госпож надзора |  |  |  |  |
| Роспотребнадзора |  |  |  |  |
| Антитеррористический защищенности |  |  |  |  |
| Дорожной безопасности |  |  |  |  |
| Иное (указать) |  |  |  |  |